# Progress Report

Nama	:	Rifdi Andzar Nazhara
Nomor Urut	:	009
Judul Project	:	Kanvas

# Commit History
Deskripsi	Link
- Halaman-halaman utama (user, login, artwork dan homepage).	progress_1
- Model dan database migration.	progress_2

# Deskripsi dan Progress Fitur
## Autentikasi (10%)
### Login
Teknis	Progress / Deskripsi
Routing	/registration
UI	Desain halaman sederhana meliputi dua input field: username dan password lalu sebuah tombol login.
Bentuk interaksi	Melalui dua input field username dan password, data dikirim dan divalidasi saat pengguna klik tombol login.
Business logic	Belum ada.

### Sign up
Teknis	Progress / Deskripsi
Routing	Belum ada.
UI	Belum ada.
Bentuk interaksi	Belum ada.
Business logic	Belum ada.

## Upload (50%)
Teknis	Progress / Deskripsi
Routing	/{user}/upload
UI	*pop-up* file browser untuk memilih gambar.
Bentuk interaksi	- Tombol Submit dan Clear. Submit untuk mengunggah gambar dan tombol Clear untuk melakukan reset gambar yang telah dipilih. / - Pengguna dapat mengupload banyak gambar secara sekaligus.
Business logic	- Diatur oleh UploadController. / - Interaksi lebih lanjut akan diatur lewat ‘upload.js’ / - Hanya menerima file gambar lewat atribut “name=‘image/*”. / - Mekanisme store telah diimplementasi pada UploadController. Setiap karya yang diupload muncul di homepage dan userpage.

## Layouting (46%)
### Home page (50%)
Teknis	Progress / Deskripsi
Routing	/
UI	Desain halaman sederhana. Karya ditampilkan dalam bentuk grid CSS flexbox dengan width gambar tertentu.
Bentuk interaksi	- Display karya ilustrator terbaru / - Setiap karya merupakan link menuju halaman karya yang lebih detail.
Business logic	- Diatur oleh HomepageController. / - HomepageController melakukan statement SELECT pada database, lalu menarik id, user_id dan source dan menampilkan semua gambar yang ada.

### User Page (45%)
Teknis	Progress / Deskripsi
Routing	/{user}
UI	Desain halaman sederhana. / - Halaman dibagi menjadi dua bagian, 70% sebelah kiri dan 30% sebelah kanan. Bagian kiri adalah tampilan karya dan bagian kanan adalah deskripsi author/illustrator.
Bentuk interaksi	- Display karya seorang ilustrator. / - Upload karya baru. / - Setiap karya merupakan link menuju halaman karya yang lebih detail.
Business logic	- Diatur oleh UserController. / - Menarik data dari dua tabel pada database: user dan illustration. Pada kedua tabel dilakukan statement SELECT yang menarik semua ilustrasi dengan user_id tertentu yang ada di database sesuai dengan username.

### Artwork Page (45%)
Teknis	Progress / Deskripsi
Routing	/artwork?id={artwork_id}
UI	Desain halaman sederhana. / - Halaman fokus pada karya ilustrator. Ditampilkan nama serta link menuju user profile ilustrator.
Bentuk interaksi	Display karya.
Business logic	- Diatur oleh ImageController. / - Menarik data dari dua tabel pada database: user dan illustration. / - Dari tabel user ditarik username sesuai dengan user_id yang ada pada tabel illustration. Username ditampilkan pada halaman artwork beserta nama dan link author/ilustrator.

## Model (80%)
### Tabel ‘user’
Teknis	Progress / Deskripsi
Data	Autentikasi login/signup.
Bentuk interaksi	Aktivitas login/sign up.
HTTP Method	- PUT / - DELETE

### Tabel ‘global_feed’
Teknis	Progress / Deskripsi
Data	Karya berbagai ilustrator.
Bentuk interaksi	Pull data untuk ditampilkan di homepage.
HTTP Method	- GET
Catatan	Tabel ini kemungkinan besar akan dihapus.

### Tabel ‘illustration’
Teknis	Progress / Deskripsi
Data	Karya-karya ilustrator.
Bentuk interaksi	- Pull data untuk ditampilkan di user page dan homepage. / - Upload karya / - Hapus karya
HTTP Method	- GET / - PUT / - DELETE

### Tabel ‘profile’
Teknis	Progress / Deskripsi
Data	Profil ilustrator.
Bentuk interaksi	Pull data untuk ditampilkan di halaman user page bagian deskripsi
HTTP Method	- GET / - PUT